Приложение №

к постановлению администрации

Почепского района №

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие систем коммунальной

инфраструктуры Почепского городского поселения Почепского

муниципального района Брянской области  на  2019 - 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Почепского района (отдел ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Водстройсервис» |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения на территории города Почепа. 2. Обеспечение стабильной работы уличного освещения на территории города Почепа 3. Недопущение загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами 4. Недопущение отключений или ограничений подачи газа и электроэнергии для нужд городской общественной бани. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы – 2019-2022 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2019 год; второй этап – 2020 год; третий этап – 2021 год; четвертый этап-2022 год |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 107 401 832,3 рублей, в т.ч. 2019 год – 83 761 301,3 рублей 2020 год – 8 746 219,0 рублей 2021 год- 16 894 311,4 рублей 2022 год- 10 470 967,19 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 2 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОЧЕПСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целью разработки муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2019-2022 годы»  является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Муниципальная программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Формирование и реализация муниципальной программы базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2019 - 2022 годы» утверждается постановлением администрации Почепского района.

1.1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Отбор воды для нужд Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области осуществляется с помощью 10-ти артезианских скважин, размещенных на территории города. Водоснабжающей организацией является: МУП «Водстройсервис». Доля населения в общем количестве потребителей водоснабжения составляет 84%.

Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» не по всем водозаборным сооружениям. Для повышения уровня  качества питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений по водоподготовке, а также внедрение новых методов очистки для доведения качества воды требованиям СанПиН и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах

Состояние технического износа водозаборных узлов МУП «Водстройсервис» удовлетворительное. Водопроводная сеть на территории поселения имеет удовлетворительное состояние, но 24 % всего объема требует перекладки и замены чугунных и асбестоцементных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов, сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

Мощности водозаборного сооружения, расположенного по пер. 3-му Завокзальному, недостаточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения  населения вокзальной и завокзальной частей города.

Для решения проблемы, необходимо  строительство нового водозаборного узла с разводящими сетями в вокзальной части города.

Для обеспечения эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения на должном уровне, необходимо постоянно обновлять парк специализированной техники.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    необходимо предусматривать:

- Осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

Имеющиеся канализационные очистные сооружения  находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Недостаточная эффективность и производительность имеющихся очистных сооружений приводит к низкому качеству очистных стоков, что в свою очередь отрицательно сказывается на состоянии поверхностных и подземных вод. Необходимо строительство новых очистных сооружений.

Канализационные насосные станции №2 и №5 требуют капитального ремонта с заменой оборудования.

1.2. ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

С 1 января 2019 года вывоз ТКО с территории Брянской области, в том числе с территории МО «Почепское городское поселение», осуществляет региональный оператор ООО «Чистая планета». Строительство и содержание контейнерных площадок ТКО возложено на муниципалитеты.

Задачи администрации Почепского района в области обращения с ТКО:

-контроль за сроками хранения ТКО, своевременный вывоз ТКО;

-отвод земли под контейнерные площадки ТКО;

-строительство новых контейнерных площадок ТКО в соответствии со схемой очистки города;

-ликвидация несанкционированных свалок;

-организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

-усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

1.3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Протяженность сетей уличного освещения по г. Почепу- 95 км, количество установленных светильников типа РКУ250 - 1200шт.

Срок эксплуатации большинства объектов освещения составляет 50 и более лет. Сети устарели не только морально, но и физически.

Линии электропередач выполнены неизолированным проводом, вследствие чего часто происходят короткие замыкания, особенно в ветреную погоду. При этом выходят из строя провода, светильники и пускозащитная аппаратура.

Техническое состояние большинства светильников неудовлетворительное.

Станции управления не имеют защиты от коротких замыканий и перегруза.

Управление освещением осуществляется по каскадной линии вручную с диспетчерской ООО «БрянскЭлектро». Каскадный провод находится в ветхом состоянии и часто обрывается.

Для решения проблемы необходимо выполнить модернизацию (техническое перевооружение) сетей освещения по г. Почепу с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод с установкой светодиодных светильников и станций защиты.

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ

На территории Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области  имеется городская общественная баня, находящаяся в хозяйственном ведении МУП «Водстройсервис».

Баня работает по субботам и воскресеньям. Всего за 2018 год число посетителей бани составило 13 362 человек. Основной контингент посетителей – социально не защищенные граждане: пенсионеры, инвалиды, престарелые.

# Доходы МУП «Водстройсервис» от эксплуатации бани не покрывают расходов на её содержание. Убыток ежегодно составляет около 2 млн. рублей.

# Для обеспечения стабильной работы бани необходимо выделение предприятию МУП «Водстройсервис»  субсидии из бюджета Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области  на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в банях МУП «Водстройсервис».

В хозяйственном ведении МУП «Водстройсервис» находятся две муниципальные котельные, расположенные по адресам: г. Почеп, ул. Брянская,92Б и г. Почеп, ул.Володарского,1, которые обеспечивают теплоснабжение двух многоквартирных домов по аналогичным адресам.

Доходы МУП «Водстройсервис» от эксплуатации котельных не покрывают расходов на её содержание

# Для обеспечения стабильной работы котельных, необходимо выделение предприятию МУП «Водстройсервис»  субсидии из бюджета Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области  на возмещение части затрат, возникающих при обеспечении бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда города Почепа, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи газа и (или) электрической энергии объектам теплоснабжения МУП «Водстройсервис».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения на территории города Почепа.

2. Обеспечение стабильной работы уличного освещения на территории города Почепа

3. Недопущение загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами

4. Недопущение отключений или ограничений подачи газа и электроэнергии для нужд городской общественной бани.

5. Недопущение  отключений или ограничений подачи газа и  электроэнергии в котельные, находящиеся в ведении МУП «Водстройсервис» (г. Почеп, ул. Брянская,92Б и г. Почеп, ул.Володарского,1)

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019-2022 годы.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы -

107 401 832,3 рублей, в т.ч.

2019 год – 83 761 301,3 рублей

2020 год – 8 746 219,0 рублей

2021 год- 16 894 311,4 рублей

2022 год- 10 470 967,2 рублей

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Описание основных мер правового регулирования, направленных на
достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы приведено в таблице

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Почепского района | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2019 – 2022г.г.» | Начальник отдела ЖКХ Слетов М.С. | По мере необходимости |

В ходе реализации муниципальной программы перечень мер правового регулирования направленных на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы,  может обновляться.

6. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа включает в себя мероприятия, которые отражены в плане реализации муниципальной программы (приложение 1).

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении 2 к  Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Показатель: «Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов, организаций и предприятий», количество отключений

2. Показатель: «Протяженность сетей уличного освещения, нуждающихся в модернизации», определяется по формуле:

А= Арем /А общ * 100% ,  где:

Арем – протяженность сетей уличного освещения, которые модернизированы,км

А общ – общая протяженность сетей уличного освещения, км

3. Показатель: «Количество контейнерных площадок ТКО, не соответствующих нормативным документам», единицы

4. Показатель: «Отключения или ограничения подачи газа и электроэнергии   для нужд городской общественной бани», количество отключений

5. Показатель: «Отключения или ограничения подачи газа и  электроэнергии в котельные, находящиеся в ведении МУП «Водстройсервис» (г. Почеп, ул. Брянская,92Б и г. Почеп ул.Володарского,1)»

8.ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

8.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении включает в себя:

- строительство водозаборного сооружения с разводящими сетями 2,5 км на ул. Ново-Полянской г. Почепа;

-капитальный ремонт двух КНС с заменой оборудования;

- замена ветхого водопровода;

- капитальный ремонт резервного фекального насоса на КНС№2;

- замена глубинных насосов;

- замена колонны труб на  артскважинах;

- замена люков водопроводных колодцев;

- установка приборов учета расхода воды на водозаборных узлах;

-приобретение специализированной техники для обслуживания водопроводных и канализационных сетей;

- создание аварийного запаса материалов.

8.2. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми           комунальными отходами включает в себя:

-обустройство контейнерных площадок ТКО (межевание земельных участков, строительство новых площадок, капитальный ремонт площадок и приобретение новых контейнеров ТКО).

8.3. Программа инвестиционных проектов в уличном освещении включает в себя:

- модернизация (техническое перевооружение) сетей уличного освещения по   г. Почепу

8.4. Программа инвестиционных проектов «Обеспечение населения бытовыми услугами» включает в себя:

- предоставление МУП «Водстройсервис» субсидии из бюджета Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на возмещение части затрат, возникающих при содержании  городской общественной бани, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи газа и электроэнергии;

- предоставление МУП «Водстройсервис» субсидии из бюджета Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области на возмещение части затрат, возникающих при содержании 2-х муниципальных котельных.