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	Задачи муниципальной программы
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	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы-      
32 074 000,0 рублей, в том числе
2018г. -  5 215 430,0 рублей
2019г. -  6 100 000,0 рублей
2020г. -  6 400 000,0 рублей
2021г. -  7 000 000,0 рублей
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       Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к  городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

1. Общая характеристика текущего состояния проблемы и обоснование необходимости ее решения программными  методами

Муниципальная программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно - художественного оформления города Почепа.   
В существующем жилищном фонде на территории города Почепа   объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. 
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Не проводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Во многих дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для  обслуживания и эксплуатации  таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территории МКД  предусматривает:
а) минимальный перечень  видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- ремонт  дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
-ремонт площадок перед входом в подъезд;
-замена бордюрного камня;
Указанный перечень  может быть расширен  только по решению  Правительства Брянской области.
       б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
-оборудование автомобильных парковок;
	-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
	-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
	-обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
	-устройство новых пешеходных дорожек;
	-ремонт существующих пешеходных дорожек;
	-окраска бордюрного камня;
	-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
	-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
	-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
	-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
	-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
	-установка вазонов, цветочниц.
         Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования  формируются по итогам  проведения комиссионной оценки и отбора предложений  заинтересованных лиц общественной комиссией, которая   впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке.  Положение об общественной комиссии  утверждается  постановлением  администрации Почепского района.  Очередность благоустройства определяется общественной комиссией. 
В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование  выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется. 
         В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование  выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Почепского района.
    	Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.                       
         В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий  общего  пользования, прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта  утверждается  постановлением администрации Почепского района.  
Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды города.
Порядок  общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц  утверждаются  нормативными правовыми актами Администрации Почепского района. 
Для решения проблем по благоустройству города Почепа необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно - целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Применение программно - целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
Для приведения территории города Почепа к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий города, а также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городской территории, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Почепа.
	Задачей муниципальной программы является  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории города Почепа в соответствии с едиными требованиями.

2. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2022 годы.

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 32 074 000,0 рублей, в том числе
2018 г. - 5 215 430,0 рублей;
2019 г.-  6 100 000,0 рублей;
2020 г. - 6 400 000,0 рублей.
2021 г. - 7 000 000,0 рублей.
2022 г. - 7 358 570,0 рублей.
4.Мероприятия по благоустройству общественных территорий.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей Программы дизайн - проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в зоне общественных пространств. 
5.Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления 
6.Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

[bookmark: _GoBack]Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Почеп».

7.Риски реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут привести к изменению сроков и препятствовать достижению планируемых результатов. 
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:
· бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и городского бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
· риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;
· социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:
· осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения мероприятий муниципальной программы;
· при заключении муниципальных контрактов или договоров подряда предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;
· привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы. 


8.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решения задач муниципальной программы
   В рамках программы будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов в сфере благоустройства городской среды, включающие распределение субсидий из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования «город Почеп» на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории города Почепа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, скверов, парков), дворовых территорий многоквартирных домов.
9. Состав муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия  реализации  программы (приложение №2). 
10.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
11.Приложения к программе
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
Адресный перечень  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий приведён в приложении № 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, приведён в приложении № 6 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).
  План реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022годы» приведен в приложении №7.
	В муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022годы» могут вноситься изменения и дополнения в случае изменения объемов финансирования из областного и федерального бюджетов, изменения единичных расценок,  изменения перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в очередном году. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

           Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с  эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителю города не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  городская среда  — способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.  

7


   

  Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной                                                                                                                                                                                           городской среды МО «город Почеп»
на 2018-2022г.»
 
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «город Почеп»  на 2018-2022г.г.

	№п/п
        
	Наименование показателя(индикатора)
	
	Целевые значения показателей (индикаторов) 

	
	
	Ед. измерения
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022г.

	
	
	
	(факт)
	(факт)
	(факт)
	(факт)
	(факт)
	
	
	
	
	

	Цели муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Почепа
Задачи муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории города Почепа

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	34
	46
	65
	100

	2.
	Доля благоустроенных общественных  территорий от общего количества общественных территорий
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	50 
	 50
	75 
	75 
	100 



  Приложение № 2
к муниципальной программе                                                                                                                                                                         «Формирование комфортной 
городской среды МО «город Почеп»
на 2018-2022г.»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022г.»

	[bookmark: page19][bookmark: page22]Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные  направления реализации

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	Задача 1.Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий

	1.1. Мероприятия:
Разработка проектно–
сметной документации
на выполнение ремонта
дворовых территорий
МКД и общественных территорий
	Администрация Почепского района
	2018
	2022
	Локально
сметный
расчет

	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы

	1.2. Основные мероприятия на дворовых территориях МКД и общественных территориях
1.2.1.Минимальный перечень работ.
1.2.2.Дополнительный перечень работ.


	Администрация Почепского района
	2018
	2022
	Отремонтированные дворовые
территории МКД и общественные территории 
	Повышение
уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы

	Задача 2.  Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий

	2.1 Мероприятия:
Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий


	Администрация Почепского района
	2018
	2022
	100 % уровень
информирования о
мероприятиях по благоустройств у дворовых территорий МКД и общественных территорий, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%

	Повышение уровня ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной программы



	Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории

	3.1. Мероприятия:
Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
	Администрация Почепского района
	2018
	2022
	100 % уровень
информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
	Повышение уровня ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной программы

	3.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий
	Администрация Почепского района
	2018
	2022
	Доля участия
населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%
	Повышение уровня ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной программы






  Приложение №3
к муниципальной программе
«Формирование комфортной 
городской среды МО «город Почеп»
на 2018-2022годы»
Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов г. Почепа, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы


	№ п/п
	Адрес дворовой территории 
	Перечень мероприятий 


	Ориентиро-вочная
стоимость, руб

	
	Благоустройство дворовых территорий в 2018 году
	

	1.
	г.Почеп,
ул.Хаботько,48
	1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня





	

	2.
	г.Почеп, 
ул.Кирова,1
ул.Стародубская,10
 ул.Стародубская,12  
ул.Стародубская,16.
	
	

	3.
	г.Почеп,
 ул.Кирова,2 
ул.Кирова ,4
	
	

	4.
	г.Почеп,
ул.Стародубская,26
	
	

	5.
	г.Почеп,ул.Стародубская,18
	
	

	6.
	г.Почеп:
ул.Стародубская,20
ул.Стародубская,22  
ул.Стародубская,24
	
	

	
	
Итого по благоустройству придомовых территорий в 2018 г.
	
5 215 430,0

	
Благоустройство дворовых территорий в 2019 году

	1.
	г.Почеп,
ул.Октябрьская,6
пер.Октябрьский,6А
	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	

	2.
	г.Почеп,
пр-д 2-йОктябрьский,1
пр-д 2-йОктябрьский,1А
ул.Первомайская,1
	
	

	3.
	г.Почеп, 
ул.Б.Калькова,22
	
	

	4.
	г.Почеп, 
ул.Мглинская,52А

	
	

	5.
	г. Почеп,
 пер.3-й Завокзальный,1А

	
	

	6.
	г. Почеп,
 ул.Брянская, 102 

	
	

	7.


	г. Почеп,
 пер.2-й Мира,11 
 пер.2-й Мира, 19 
	
	

	
	Итого по благоустройству придомовых территорий в 2019 году:
	5 000 000,0

	        Благоустройство дворовых территорий в 2020 году


	
1.
	
г.Почеп, 
ул.Мира,58
	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	

	2.
	г.Почеп,
 ул.Мира,60
	
	

	3.
	г. Почеп,
ул.Брянская, 92Б
	
	

	4.
	г. Почеп, ул.Володарского,1
	
	

	5.
	г. Почеп, ул.Пионерская,6
	
	

	6.
	г.Почеп,
 ул.Строителей,13
	
	

	7.
	г.Почеп,
ул.Стародубская,3
	
	

	8.
	г.Почеп, 
ул.Строителей,15
	
	

	9.
	г. Почеп, 
ул. Толстого,109
	
	
	

	10.
	г.Почеп, 
ул.Толстого,99
ул.Толстого,99А
ул.Толстого,101
ул.Толстого,103
	
	
	

	11.
	г.Почеп,
 ул.Строителей,1
	
	
	

	12.
	г.Почеп, ул.Строителей,11А
	
	
	

	
	Итого по благоустройству
	дворовых территорий в 2020 г.
	

	5 000 000,0





	Благоустройство дворовых территорий в 2021 году

	1.
	г.Почеп,
ул.Стародубская,17
	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	


	2.
	г.Почеп,
ул.Стародубская,40
	
	

	3.
	г.Почеп, 
ул.Строителей,5
	
	

	4.
	г.Почеп, 
ул.Строителей,1
ул.Строителей,2
	
	

	5.
	г.Почеп, 
ул.Строителей,18
	
	

	6.
	г.Почеп,
ул.Строителей,3
ул.Строителей,4
	
	

	7.
	г.Почеп, 
ул.Строителей,12

	
	

	8.
	г.Почеп,
ул.Строителей,6

	
	

	9.
	г.Почеп, 
ул.Мглинская,35
ул.Мглинская,35Б

	
	

	       Итого по благоустройству придомовых территорий в 2021 году:
 
	4 000000,0

	
	Благоустройство дворовых территорий в 2022 году


	
1.
	
г.Почеп, 
пер.Юбилейный,6
	
1.Асфальтирование проездов к МКД

2. Установка скамеек

3.Установка урн

4.Установка светильников

5.Ремонт площадок перед входом в подъезд

6.Замена бордюрного камня
	

	2.
	г.Почеп, 
пер.Юбилейный,4
	
	

	3.
	г.Почеп,
 пер.Юбилейный,8
	
	

	4.
	г.Почеп,
ул.Строителей,7
	
	

	5.
	г.Почеп,
ул.Строителей,8
	
	

	6.
	г.Почеп,
ул.Строителей,10
	
	

	7.
	г.Почеп,
ул.Строителей,9
	
	

	
	Итого по благоустройству придомовых территорий в 2022 году:
	2 358 570,0

	       Всего по программе 2018-2022 годов
	21574000,0













                                                                                                                                                                       Приложение № 4
к муниципальной программ
«Формирование комфортной          
городской среды МО «город Почеп»
 на 2018-2022г.г.»
Адресный перечень  
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Площадь, м2
	Перечень мероприятий
	
	Ориентиро-вочная стоимость, руб
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	

	1

	г. Почеп, площадь Октябрьская 

	1 900 
	1. Реконструкция наружного декоративного освещения
	
	2019-2022

	
	
	
	2.Строительство фонтана
	
	

	
	
	
	Итого по площади:
	7 000 000,0
	

	2


	Городской парк(г. Почеп, ул.Первомайская,2) 

	42 357 
	1. Реставрация беседки графа Разумовского
	
	2019-2022

	
	
	
	2. Строительство ограждения и пристройки к летней концертной площадке.
	
	

	
	
	
	3.Установка скамеек и урн для мусора
	
	

	
	
	
	4.Устройство наружного освещения
	
	

	
	
	
	5.Реконструкция ограждения территории парка
	
	

	
	
	
	Итого по парку:
	3 000 000,0
	

	3


	Сквер ( г. Почеп, пр-д 2-й Октябрьский – перед зданием Налоговой службы)
	4 471

	Устройство покрытия из декоративной плитки по периметру аллеи Героям
	
	2019-2022

	4
	Сквер (г. Почеп, пр-д 2-й кинотеатра)
	5 277
	Устройство покрытия из декоративной плитки вокруг постамента «Танк»
	
	

	
	
	
	Итого по скверам:
	500 000,0
	

	
	
	
	Всего:
	10 500 000,0
	


                                                                                                                                                                       Приложение №4
к муниципальной программе
«Формирование комфортной        
городской среды МО «город Почеп»
на 2018-2022г.г.»

Адресный перечень  
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование общественной территории, её расположение и площадь
	Целевой   показатель
	
	Перечень мероприятий
	Ориентировочная стоимость, руб
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	
	

	1
1
	Площадь Октябрьская 
(1 900 м2)
	ед.
	1
	1. Реконструкция наружного декоративного освещения
	
	2020г.

	
	
	
	
	2.Строительство фонтана
	
	2020-2022г.

	
	
	
	
	Итого по площади:
	7 000 000,0
	

	2

2
	Городской парк
(ул.Первомайская,2) 
 (42 357 м2) 
	ед.
	1
	1. Реставрация беседки графа Разумовского
	
	2021г.

	
	
	
	
	2. Строительство ограждения и пристройки к летней концертной площадке.
	
	2022г.

	
	
	
	
	3.Установка скамеек и урн для мусора/8шт/
	
	2019г.

	
	
	
	
	4.Устройство наружного освещения/10свет./
	
	2019г.

	
	
	
	
	5.Реконструкция ограждения территории парка
	
	2019г.

	
	
	
	
	Итого по парку:
	3 000 000,0
	

	3
3
4
	Сквер (пр-д 2-й Октябрьский – перед зданием Налоговой службы)
(4 471м2)

	ед.
	1
	Устройство покрытия из декоративной плитки по периметру аллеи Героям
	250 000,0
	2019г.

	
	Сквер (пр-д 2-й Октябрьский – перед зданием кинотеатра)
(5 277м2)
	ед.
	1
	Устройство покрытия из декоративной плитки вокруг постамента «Танк»
	250 000,0
	2019г.

	
	
	
	
	Итого по скверам:
	500000,0
	

	
	
	
	
	Всего:
	10 500 000,0
	2018-2022г.г.





















                                                                                                                                                                                        Приложение № 5                                                                                                                                                                        к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                  «Формирование комфортной                                                                                                                                                                                                                              
городской среды МО «город Почеп»                                                                                                                                                                     на 2018-2022г.г.»





Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.
5. Ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд.
6. Замена бордюрного камня.	
























                                                      Приложение № 6                                                                                                                                                                       к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                  «Формирование комфортной                                                                                                                                                                                                                              
городской среды МО
«город Почеп»                                                                                                                                                                     на 2018-2022г.г.»
                                                                                                                           
Дополнительный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий


1. Обустройство автомобильных парковок;
	2. Озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
	3. Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
	4. Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
	5. Устройство новых пешеходных дорожек;
	6. Ремонт существующих пешеходных дорожек;
	7. Приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
	8. Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
	9. Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
	10. Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
	11. Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столби-ков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
	12. Установка вазонов, цветочниц;
    







                                                                                                                                            Приложение № 7
                                                                                                                                                                к муниципальной программе 
                                                                                                                                                  «Формирование современной
                                                                                                                                                                          городской среды МО 
                                                                                                                                                                          «город Почеп» на 2018-2022г.г.»

                                                                                                                                                                                    

                                                         План реализации муниципальной программы 
	
№ п/п
	Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие
	Ответствен ный исполнитель, соисполнители
	Источник финансового обеспечения
	

Объем средств на реализацию

	Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей)



	
	
	
	
	Всего
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	

	








	 «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы»






	Администра ция Почепского района
	Средства федерального бюджета
	28  031 038,0
	4 558 290,0
	5 331400,0
	5 593 600,0
	6 118 000,0
	6 429 748,0
	




	
	
	 

	
	
	
	Средства областного бюджета
	2438612,0
	396 370,0
	463600,0
	486400,0
	532000,0
	560242,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета
	1 604350,0
	260 770,0
	305 000,0
	320 000,0
	350 000,0
	368 580,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	32 074 000,0
	5 215 430,0
	6 100 000,0
	6 400 000,0
	7 000 000,0
	7 371 605,0
	
	
	
	

	

1.
	

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	



Администра ция Почепского района
	
Средства федерального бюджета
	
18 855 680,0
	

4 558 290,0
	
4 370 000,0
	
4 370 000,0
	
3 496 000,0
	
2 061 390,0
	

№1
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	1 639 622,0
	396 370,0
	380 000,0
	380 000,0
	304 000,0
	179 252,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета
	1 078 698,0
	260 770,0
	250 000,0
	250 000,0
	200 000,0
	 117 928,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	21 574 000,0
	5 215 430,0
	5 000 000,0
	5 000 000,0
	4 000 000,0
	2 358 570,0
	
	
	
	

	
2.
	
Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	
Администра ция Почепского района
	Средства федерального бюджета
	9 139 000,0
	0
	961 400,0
	1 223 600,0
	2 622 000,0
	4 332 000,0
	№2
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	836 000,0
	0
	83 600,0
	106 400,0
	228 000,0
	418 000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета
	525 000,0
	0
	55 000,0
	70 000,0
	150 000,0
	250 000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	10 500 000,0
	0
	1 100 000,0
	1 400 000,0
	3 000 000,0
	5 000 000,0
	
	
	
	

	



