В малокомплектной сельской школе, которую  фактически не посещают дети – инвалиды, за счет бюджетных средств проведены ремонтные работы на сумму 526.3 тыс. руб. в виде установки дверных блоков в столовую, кабинет информатики с расширением дверных проемов для проезда инвалидов – колясочников и обустройства санузла для инвалидов, а так же поставлено специализированное оборудование непосредственно предназначенное для детей с ограниченными возможностями здоровья на   общую сумму 1  155,6 тыс. руб.

Прокуратурой  района  на основании задания прокуратуры Брянской области проведена плановая проверка соблюдения  законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на  реализацию государственной программы РФ «Доступная среда», по результатам которой  выявлены следующие нарушения.

В МБОУ «Громыкская СОШ»,  котором обучается только 36 учащихся, в том числе 2 ребенка инвалида - «надомника»,  фактически не посещающих школу,  в декабре 2015 года   за счет бюджетных средств  были выполнены работы по текущему ремонту здания школы с устройством санузла для инвалидов  на общую сумму 395,6 рублей в виде  переоборудования подсобного помещения в санузел для инвалидов с установкой сантехнического оборудования,  установкой дверных блоков в столовую, кабинет информатики с расширением дверных проемов для проезда инвалидов – колясочников.

Проверка исполнения заключенного в декабре 2015 года  контракта на выполнение работ по текущему ремонту крыльца здания с устройством пандуса на сумму 130,7 тыс. рублей показала, что   по состоянию на  май 2016 работы по  нему выполнены не были, при этом директором МБОУ «Громыкская СОШ» 29 декабря 2015 года подписан акт о приемке выполненных работ. Также на указанную сумму произведена фактическая оплата за невыполненные работы.  При этом текущий ремонт крыльца с обустройством пандуса фактически был выполнен только в июле 2016 года.

Кроме того,    В  МБОУ «Громыкская  СОШ»  в период с  февраля по май 2016 года  было поставлено специализированное оборудование непосредственно предназначенное для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 1 155,6 тыс. рублей.

Указанное свидетельствует о не эффективном и не рациональном использовании бюджетных средств, выделенных  администрации Почепского района  в рамках мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда»,  указывает как на нарушение требований ст.ст. 28, 34 БК РФ, так и на не надлежащее осуществление контроля уполномоченными должностными лицами администрации района (финансового управления, отдела образования и контрольно – ревизионного сектора)  за  использованием бюджетных обязательств,  а так же на не достижение целей программных мероприятий -  создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду для обучения детей-инвалидов.

В целях устранения выявленных нарушений в феврале текущего года в администрацию  района, отдел образования Почепского района, МБОУ «Громыкская СОШ» внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Выявленные нарушения устранены. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

Старший помощник

прокурора Почепского района

младший советник юстиции                                                         Иванова  Е.В.